นายวสุธันย์ กิติจีราพัฒน์

ที่อยู่ 93 หมู่ 1 ต.ยางซ้าย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000

โทร.082-892-3625

ใบเสนอราคา

เสนอ	บริษัท อีซี่คิดส์ โรโบติกส์ จำกัด					เลขที่	QT-1001-V2

ผู้ติดต่อ	คุณ ขจรศักดิ์ จันทร์แจ่ม						วันที่	20 มีนาคม 2564

ที่อยู่	111/9 หมู่ที่ 2 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

| บริการ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน (บาท) |
| --- | --- | --- | --- |
| System Design & Development |  |  |  |
| Program Design (120 - 170 ชั่วโมง) ออกแบบตัวอย่างหน้าตาการใช้งานและโครงสร้างของโปรแกรมแสดงผล (User Interface) | 1 | 15,000 | 15,000 |
| System Programming |  |  |  |
| User Interface (120 – 170 ชั่วโมง) ส่วนการติดต่อสื่อสารระกว่าง Robot กับ User - ส่วนการกำหนดพิกัด GPS ทั้งหมดของเส้นทาง - ส่วนการแสดงภาพถ่ายจากดาวเทียม - ส่วนการรับส่งข้อมูลระหว่าง User ไปยัง Robot - ส่วนการแสดงตำแหน่งของหุ่นบนคอมพิวเตอร์ - ส่วนคำสั่งการหยุดการทำงานทันที | 1 | 20,000‬ | 20,000‬ |
| ROS Robot Navigation (180 - 250 ชั่วโมง) ส่วนการออกคำสั่งควบคุมกระบวนการทำงานของ Robot ผ่าน ROS - ส่วนการควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ผ่าน CAN Bus Serial Protocol - ส่วนการรู้จำพิกัด GPS ทั้งหมดของเส้นทาง - ส่วนการตัดสินใจเพื่อเดินทางไปยังจุดหมาย - ส่วนการรับส่งข้อมูลระหว่าง Robot ไปยัง User - ระบบการหยุดเคลื่อนของ Robot ทันที | 1 | 25,000 | 25,000 |
| Avoidance System (110 - 160 ชั่วโมง) สร้างระบบในการตรวจจับและหลบหลีกสิ่งกีดขวางจาก Sensors ของหุ่นยนต์บน ROS และสามารถรู้จำเส้นทาง เพื่อไปยังจุด way point ต่อไปได้ - ส่วนการตัดสินใจเข้าควบคุมหุ่นให้เปลี่ยน เส้นทางกรณีเจอสิ่งกีดขวาง | 1 | 15,000 | 15,000 |
| Follow me (200 - 250 ชั่วโมง) สร้างระบบในการตรวจจับและติดตามบุคคลที่ทำการกด ปุ่มคำสั่งติดตามบนตัวหุ่นโดยใช้ภาพจากกล้องประกอบการตัดสินใจของหุ่น | 1 | 15,000 | 15,000 |
| Test Program & Tuning Program (140 - 200 ชั่วโมง) วิเคราะห์ Feedback ของแต่ละส่วนของโปรแกรมและทำ การปรับปรุงแก้ไขส่วนนั้น รวมถึงปรับจูนโปรแกรมให้เข้ากับ Robot จริง | 1 | 10,000 | 10,000 |
| จำนวนเงินทั้งสิ้น |  |  | 100,000 |

หมายเหตุ:

- งบประมาณถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ

- ดูแลหลังจากทดลองใช้งานจริง เป็นเวลา 1 เดือน

เงื่อนไขการชำระเงิน:

- งวดที่ 1) 25% ภายใน 15 วันหลังจากส่งความคืบหน้ารอบแรก

- งวดที่ 2) 25% หลังเริ่มทดลองใช้งานจริงในเฟสงานแรก

- งวดที่ 3) 25% หลังเริ่มทดลองใช้งานจริงในเฟสงานที่สอง

- งวดที่ 4) 25% ภายในระยะเวลา 1 เดือนก่อนสิ้นสุดสัญญา

ข้อมูลการชำระเงิน:

ชื่อบัญชี: นาย วรรณรัตน์  บุญยัง (Wanarut Boonyung)

หมายเลขบัญชี: 566-5-35973-9 ธนาคาร: ไทยพาณิชย์ สาขา: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

| เสนอราคาโดย | อนุมัติโดย |
| --- | --- |
| นาย วรรณรัตน์ บุญยัง | วันที่: |

ยืนยันใบเสนอราคา: โอนเงินและส่งอีเมลยืนยันที่ wanarut.b@gmail.com